📘 Dossiê de Progresso: Gamir Saúde App (v8.0)

Status da Missão: Módulo de Resultados (Laudos) Concluído e Integrado.

Foco Recente: Conexão API-Frontend, Correção de Layout XAML e UX de Detalhes.

1. O Que Foi Realizado (Vitórias Táticas) 🏆

A. Backend (GamirSaude.API) 🧠

- Novo Controller: Criamos o LaudosController.cs com o endpoint GET /api/laudos/{idPaciente}.

- Dados Mockados: Implementamos uma simulação robusta de retorno de exames (Hemograma, Raio-X) com status variados ("Disponível", "Em Análise") e links para PDFs de exemplo.

- DTOs: Atualizamos o LaudoDto para incluir campos essenciais como Especialidade e UrlPdf.

B. Frontend - Lista de Laudos (MeusLaudosPage) 📱

- Integração Real: A MeusLaudosViewModel agora consome o endpoint da API através do GamirApiService.

- Filtro Inteligente: Implementamos lógica de filtragem local (Client-side) por intervalo de datas (DataInicio e DataFim), evitando chamadas excessivas à API.

- Correção Visual (Layout):

  - Barra Fixa: Implementamos um Grid estruturado (RowDefinitions="80, Auto, *, 80") para fixar a barra de navegação no rodapé.

  - Topo Azul: Forçamos NavigationPage.HasNavigationBar="False" para eliminar a barra branca nativa do Android/iOS.

- UX Aprimorada:

  - Adicionamos o ícone ic_ver_laudo.png.

  - Transformamos o container do laudo (Border) em um botão clicável com TapGestureRecognizer, facilitando o toque.

- Correção de Bug Crítico: Resolvemos o problema da lista invisível substituindo o Converter complexo pela propriedade direta IsNotBusy e garantindo a atualização na Thread Principal.

C. Frontend - Detalhes (VerLaudoPage) 📄

- Navegação com Dados: Implementamos a passagem de parâmetros (objeto LaudoModel) da lista para a tela de detalhes, sem precisar reconsultar a API.

- Ações Funcionais:

  - Baixar PDF: O botão abre o navegador nativo do celular com a URL do laudo.

  - Compartilhar: O botão invoca o menu de compartilhamento nativo do sistema.

- Binding Completo: Todos os campos (Médico, Especialidade, Data) estão vinculados corretamente à ViewModel.

2. Estado Atual do Sistema 🏗️

O aplicativo agora possui 3 Pilares Funcionais Completos:

- Autenticação & Perfil:

  - Login/Registro (JWT e BCrypt).

  - Recuperação de Senha (Fluxo de E-mail).

  - Verificação de Conta (SMS Mock).

  - Edição de Perfil e Foto.

- Agendamento (O Coração):

  - Busca de Especialidades e Médicos.

  - Calendário dinâmico (Dias/Horários).

  - Diferenciação entre Consulta e Exame.

  - Confirmação com Popup Personalizado e Feedback Visual (GIF).

- Resultados & Histórico:

  - Visualização de Histórico (Pendentes/Fechados).

  - Acesso aos Laudos em PDF.

3. Plano de Ação Futuro (Próximos Passos) 🗺️

Agora que as funcionalidades principais ("Core Features") estão prontas, podemos focar em refinamento ou funcionalidades secundárias.

| Prioridade | Módulo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Alta | Tratamento de Erros | Implementar telas de "Sem Internet" ou "Servidor Indisponível" para evitar crashes se a API cair. |
| Média | Chat / Suporte | O botão de Chat atualmente exibe um alerta "Em breve". Podemos implementar uma integração simples (ex: abrir WhatsApp da clínica). |
| Média | Notificações | (Backend) Implementar lógica para Push Notifications (via Firebase) quando um laudo ficar pronto. |
| Baixa | Refinamento UI | Padronizar animações de entrada em todas as páginas para dar mais fluidez. |